Sprints Adicionales y Justificación Scrum — Capítulo 2

El presente documento complementa la planificación ágil del proyecto "Villa Conexa". Inicialmente se contemplaron tres sprints para construir la base del juego serio. Durante el desarrollo, el equipo aplicó los pilares de Scrum (transparencia, inspección y adaptación) y descubrió que el Product Backlog debía crecer para incorporar funcionalidades críticas no previstas en la planificación original: narrativa interactiva, guía visual, análisis algorítmico formal, persistencia de progreso, audio inmersivo y efectos visuales. Por ello se agregaron los Sprints 4, 5 y 6 documentados a continuación.

# 2.4. Justificación de la ampliación de Sprints según el marco Scrum

Scrum es un marco de trabajo empírico, iterativo e incremental. Su aplicación no exige conocer de antemano todos los requisitos del producto; por el contrario, asume que el Product Backlog es emergente y que se refinara conforme el equipo aprenda más sobre el producto y las necesidades de los usuarios (Schwaber y Sutherland, 2017).

Los tres pilares de Scrum justifican la ampliación de la planificación inicial:

• Transparencia: al finalizar el Sprint 3 quedó claro que el juego requería una capa de narrativa y guía para que los estudiantes comprendieran por qué debían resolver cada red, además de retroalimentación audiovisual inmediata.

• Inspección: las revisiones de sprint mostraron que, si bien la lógica de grafos funcionaba, faltaban herramientas de análisis formal (BFS, DFS, Dijkstra, Prim) y persistencia real del progreso.

• Adaptación: en lugar de sobrecargar los tres sprints originales, el equipo decidió adaptar el plan agregando Sprints 4, 5 y 6, cada uno con un Objetivo de Sprint claro y un Increment utilizable y verificado al finalizar.

Esta ampliación responde al principio de entregar valor de forma incremental: cada nuevo sprint construye sobre el anterior, evitando retrasos y manteniendo la calidad del producto.

# 2.5. Product Backlog actualizado

La Tabla 2.11 presenta el Product Backlog ampliado, incluyendo las historias y mecánicas agregadas tras el refinamiento del código y las revisiones de sprint.

## Tabla 2.11 Definición del product backlog ampliado

| ID | Tipo | Descripción | Prioridad | Estimación (H) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CL 001 | Historia | Representación visual de grafos | Alta | 16 |
| TG 01 | Gameplay | Crear conexiones entre nodos | Alta | 12 |
| TG 02 | Gameplay | Movimiento en entorno 3D | Alta | 8 |
| CL 004 | Historia | Construcción de grafos | Alta | 12 |
| TG 04 | Gameplay | Sistema de presupuesto | Alta | 10 |
| TG 03 | Gameplay | Eliminar conexiones | Media | 6 |
| TG 05 | Gameplay | Validación de reglas | Media | 10 |
| CL 008 | Historia | Despliegue web y guardado de progreso | Media | 14 |
| TG 08 | Gameplay | Visualización de pesos | Baja | 6 |
| CL 007 | Historia | Visualización de costos | Media | 8 |
| TG 09 | Gameplay | Matriz de adyacencia | Media | 12 |
| CL 010 | Historia | Retroalimentación por validación | Media | 8 |
| CL 011 | Historia | Sistema de misiones y progresión por zonas | Alta | 12 |
| TG 06 | Gameplay | Tiempo límite | Media | 8 |
| TG 07 | Gameplay | Activación de nodos | Media | 10 |
| CL 002 | Historia | Modo análisis y visualización de algoritmos | Alta | 14 |
| TG 10 | Gameplay | Ejecutar/validar red | Alta | 14 |
| CL 012 | Historia | Persistencia de progreso (DataStore) | Alta | 10 |
| CL 013 | Historia | Sistema de diálogos narrativos y educativos | Alta | 18 |
| CL 014 | Historia | Guía visual y tutoriales interactivos | Alta | 10 |
| CL 015 | Historia | Audio, efectos visuales y pulido | Media | 16 |
| CL 016 | Historia | Cierre cinemático del nivel | Media | 8 |
| TG 13 | Gameplay | Sistema de logros | Media | 8 |

# 2.6. Release Planning ampliado

La Tabla 2.12 Release Planning muestra cómo las Historias (CL) y Mecánicas (TG) se agrupan lógicamente en Sprints, incluyendo los tres sprints adicionales definidos tras el refinamiento del Product Backlog.

## Tabla 2.12 Release Planning

| Sprint 1: Fundamentos | Sprint 2: Lógica y Gestión | Sprint 3: Validación y UI | Sprint 4: Conectividad Validada | Sprint 5: Misiones, Análisis y Progreso | Sprint 6: Narrativa, Guía y Pulido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL 001 | TG 01 | TG 05 | TG 05 | CL 011 | CL 013 |
| TG 01 | TG 03 | CL 008 | TG 03 | TG 06 | CL 014 |
| TG 02 | TG 04 | CL 005 | TG 04 | TG 07 | CL 015 |
| CL 004 | CL 007 | CL 007 | CL 007 | CL 002 | CL 016 |
|  | CL 004 | TG 08 | TG 08 | TG 10 | TG 13 |
|  |  |  | CL 010 | CL 012 |  |
|  |  |  | TG 09 |  |  |

# 2.7. Ejecución de sprint en Scrum

## 2.7.4. Sprint 4

### 2.7.4.1. Objetivo del sprint

Dotar a la red de "Villa Conexa" de reglas formales de conectividad, restricciones económicas y retroalimentación inmediata. El jugador debe poder crear y eliminar aristas conscientemente, recibir advertencias cuando una conexión sea inválida, visualizar costos y pesos, y consultar la matriz de adyacencia que representa el estado actual del grafo.

### 2.7.4.2. Planificación del sprint

Para lograr el objetivo del Sprint 4 se implementaron los validadores de conexión (`ValidadorConexiones.lua` y `GrafoHelpers.lua`), el sistema de presupuesto basado en pesos de aristas, la eliminación controlada de cables, la generación dinámica de la matriz de adyacencia (`MatrizAdyacencia.server.lua`) y los diálogos automáticos de retroalimentación ante errores (`Feedback_Conexiones.lua`). La Tabla 2.13 presenta las historias de usuario y mecánicas realizadas en el Sprint 4.

## Tabla 2.13 Sprint Backlog - Sprint 4

| ID | Historia / Mecánica | Descripción | Estimación (Horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| TG 05 | Validación de reglas | Validación en tiempo real de adyacencia, dirección en dígrafos y prevención de aristas duplicadas. | 10 |
| TG 03 | Eliminar conexiones | Desmontaje controlado de cables con actualización de la matriz de adyacencia y restablecimiento de costos. | 6 |
| TG 04 | Sistema de presupuesto | Gestión económica del nivel: resta de pesos al crear cables y bloqueo cuando el presupuesto llega a cero. | 10 |
| CL 007 | Visualización de costos | HUD in-game que muestra el presupuesto restante y los costos de cada operación. | 8 |
| TG 08 | Visualización de pesos | Etiquetas flotantes sobre las aristas que indican su peso/costo de forma clara. | 6 |
| CL 010 | Retroalimentación por validación | Diálogos automáticos que explican errores como nodos no adyacentes o dirección inválida. | 8 |
| TG 09 | Matriz de adyacencia | Generación y exposición de la matriz NxN a partir de las conexiones físicas activas. | 12 |
| Total |  |  | 60 |

### 2.7.4.3. Revisión del sprint

La Tabla 2.14 Revisión de criterios de aceptación - Sprint 4 presenta la retrospectiva del sprint, donde se presentan las historias de usuario y los criterios de aceptación verificados.

## Tabla 2.14 Revisión de criterios de aceptación - Sprint 4

| ID | Historia / Mecánica | Criterios de Aceptación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| TG 05 | Validación de reglas | El sistema impide crear aristas ilegales (no adyacentes, dirección incorrecta o duplicadas) y notifica al jugador. | Cumplido |
| TG 03 | Eliminar conexiones | Al desconectar dos nodos, el cable desaparece visualmente y la matriz de adyacencia se actualiza correctamente. | Cumplido |
| TG 04 | Sistema de presupuesto | No es posible crear un cable cuyo costo supere el presupuesto disponible. | Cumplido |
| CL 007 | Visualización de costos | El HUD refleja inmediatamente cualquier gasto o reembolso al modificar la red. | Cumplido |
| TG 08 | Visualización de pesos | Cada arista visible muestra su peso asociado sin obstruir la vista del jugador. | Cumplido |
| CL 010 | Retroalimentación por validación | Los mensajes de error se expresan en términos del contexto del juego y sugieren la acción correcta. | Cumplido |
| TG 09 | Matriz de adyacencia | La matriz generada coincide con las conexiones físicas activas en el nivel. | Cumplido |

### 2.7.4.4. Resultado del Sprint

Al cierre del Sprint 4, la experiencia de construcción de grafos adquirió rigor matemático. El jugador no solo conecta nodos, sino que lo hace dentro de un marco de reglas que refuerza los conceptos de adyacencia, dirección, peso y matriz de adyacencia. La retroalimentación inmediata convierte cada error en una oportunidad de aprendizaje.

## 2.7.5. Sprint 5

### 2.7.5.1. Objetivo del sprint

Transformar la red libre en una experiencia con objetivos, progresión y análisis formal. El jugador debe recibir misiones por zona, ejecutar la red bajo presión de tiempo en modo emergencia, observar la propagación de energía, utilizar el modo analítico para estudiar algoritmos de grafos y persistir su avance entre sesiones.

### 2.7.5.2. Planificación del sprint

Para lograr el objetivo del Sprint 5 se desarrolló el motor de misiones (`ServicioMisiones.lua`), el timer de emergencia (`TimerEmergencia.lua`), el sistema de propagación de energía (`ServicioEnergia.lua`), el módulo de análisis algorítmico con BFS, DFS, Dijkstra y Prim (`AlgoritmosGrafo.lua` y `ModuloAnalisis`), el validador de red (`ValidadorConexiones.lua`) y el servicio de persistencia mediante DataStore (`ServicioProgreso.lua`). La Tabla 2.15 presenta las historias de usuario y mecánicas realizadas en el Sprint 5.

## Tabla 2.15 Sprint Backlog - Sprint 5

| ID | Historia / Mecánica | Descripción | Estimación (Horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| CL 011 | Sistema de misiones | Lectura de objetivos por zona desde LevelsConfig y seguimiento del progreso del jugador. | 12 |
| TG 06 | Timer de emergencia | Countdown pausable para misiones críticas, notificando al cliente mediante RemoteEvent. | 6 |
| TG 07 | Activación de energía | Propagación BFS multi-raíz desde generadores y encendido progresivo de luces. | 8 |
| CL 002 | Modo análisis de algoritmos | Tablet de análisis (tecla Tab) con simulación paso a paso de BFS, DFS, Dijkstra y Prim. | 14 |
| TG 10 | Ejecutar/validar red | Botón de ejecución que valida conectividad por zona y emite el veredicto de victoria. | 12 |
| CL 012 | Persistencia de progreso | DataStore GrafosV3_Progreso_v1 con estrellas, puntaje alto, tiempo e intentos por nivel. | 10 |
| Total |  |  | 62 |

### 2.7.5.3. Revisión del sprint

La Tabla 2.16 Revisión de criterios de aceptación - Sprint 5 presenta la retrospectiva del sprint, donde se presentan las historias de usuario y los criterios de aceptación verificados.

## Tabla 2.16 Revisión de criterios de aceptación - Sprint 5

| ID | Historia / Mecánica | Criterios de Aceptación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CL 011 | Sistema de misiones | Las misiones se listan por zona y se marcan como completadas conforme el jugador avanza. | Cumplido |
| TG 06 | Timer de emergencia | El temporizador se pausa automáticamente durante diálogos y reanuda al cerrarlos. | Cumplido |
| TG 07 | Activación de energía | Los nodos alcanzados por la propagación se iluminan progresivamente mediante Tween. | Cumplido |
| CL 002 | Modo análisis de algoritmos | El jugador puede avanzar paso a paso o reproducir automáticamente cada algoritmo con pseudocódigo resaltado. | Cumplido |
| TG 10 | Ejecutar/validar red | La validación detecta nodos aislados y componentes desconectados antes de declarar victoria. | Cumplido |
| CL 012 | Persistencia de progreso | El menú principal recupera estrellas y puntajes de sesiones anteriores. | Cumplido |

### 2.7.5.4. Resultado del Sprint

Al término del Sprint 5, el juego cuenta con metas claras, herramientas de estudio formal y persistencia real. El estudiante ya no experimenta una sandbox libre, sino una secuencia didáctica donde cada nivel exige planificación, análisis algorítmico y validación matemática, con la seguridad de que su progreso quedará guardado.

## 2.7.6. Sprint 6

### 2.7.6.1. Objetivo del sprint

Elevar la experiencia de usuario mediante narrativa interactiva, guía visual, audio adaptativo y efectos visuales de calidad. El objetivo es convertir el simulador de grafos en un Serious Game inmersivo, donde diálogos educativos, tutoriales guiados, efectos de energía y celebraciones de victoria refuercen la motivación del jugador.

### 2.7.6.2. Planificación del sprint

Para lograr el objetivo del Sprint 6 se construyó el sistema completo de diálogos (`DialogoGUISystem`, `DialogoController`, `DialogoRenderer`, `DialogoNarrator`, `DialogoTTS`), el orquestador que los integra con el gameplay (`ControladorDialogo`), el resaltador de botones para tutoriales (`DialogoButtonHighlighter`), el sistema de guía visual con flechas (`GuiaService`), el controlador maestro de audio (`ControladorAudio`), los efectos de cables y partículas (`EfectosCable`, `ParticulasConexion`, `SistemaEnergia`), el cierre cinemático (`VictoriaHUD`, `TransicionHUD`) y el sistema de logros (`ServicioLogros`). La Tabla 2.17 presenta las historias de usuario y mecánicas realizadas en el Sprint 6.

## Tabla 2.17 Sprint Backlog - Sprint 6

| ID | Historia / Mecánica | Descripción | Estimación (Horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| CL 013 | Sistema de diálogos | Motor de diálogos con typewriter, opciones múltiples, saltos, TTS y acciones interactivas. | 18 |
| CL 014 | Guía visual y tutoriales | Beam con flechas animadas hacia objetivos y resaltado de botones del HUD. | 10 |
| CL 015 | Audio y efectos visuales | Controlador de audio con crossfading, cables con pulso eléctrico, partículas y encendido de luces. | 16 |
| CL 016 | Cierre cinemático del nivel | Pantalla de victoria con estrellas, estadísticas, flash y cortinilla inmovilizando el input. | 8 |
| TG 13 | Sistema de logros | Detección, almacenamiento y notificación de logros desbloqueados por sesión. | 8 |
| Total |  |  | 60 |

### 2.7.6.3. Revisión del sprint

La Tabla 2.18 Revisión de criterios de aceptación - Sprint 6 presenta la retrospectiva del sprint, donde se presentan las historias de usuario y los criterios de aceptación verificados.

## Tabla 2.18 Revisión de criterios de aceptación - Sprint 6

| ID | Historia / Mecánica | Criterios de Aceptación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CL 013 | Sistema de diálogos | Los diálogos bloquean/restauran movimiento, soportan opciones, saltos y pausan para esperar acciones de gameplay. | Cumplido |
| CL 014 | Guía visual y tutoriales | La guía apunta al objetivo actual y avanza automáticamente al completar zonas. | Cumplido |
| CL 015 | Audio y efectos visuales | La música hace crossfade entre menú y juego; los cables muestran pulso eléctrico y las partículas indican dirección. | Cumplido |
| CL 016 | Cierre cinemático del nivel | Al completar el nivel aparece una cortinilla, se calculan estrellas y se muestran estadísticas finales. | Cumplido |
| TG 13 | Sistema de logros | Los logros se detectan, guardan por sesión y notifican al jugador. | Cumplido |

### 2.7.6.4. Resultado del Sprint

Al cierre del Sprint 6, "Villa Conexa" dejó de ser un prototipo funcional para convertirse en una experiencia educativa completa. Los diálogos narrativos guían al estudiante, los efectos audiovisuales recompensan cada avance, y el cierre de nivel proporciona una sensación de logro que motiva a continuar aprendiendo sobre grafos.