## 2.5.	Release Planning

La Tabla 2.12 Release Planning muestra cómo estas Historias (CL) y Mecánicas (TG) se agrupan lógicamente en Sprints para construir el juego paso a paso.

Tabla 2.12 Release Planning

| Sprint 1: Fundamentos | Sprint 2: Lógica y Restricciones | Sprint 3: Validación, UI y Sistema |
| --- | --- | --- |
| CL 001: Representación de nodos | TG 03: Eliminar conexiones | TG 08: Etiquetas de peso |
| TG 01: Crear conexiones | TG 04: Presupuesto | TG 09: Matriz de adyacencia |
| TG 02: Movimiento WASD | TG 05: Validación de reglas | TG 10: Ejecutar red |
| CL 004: Construcción de grafos | TG 06: Tiempo límite | CL 002: Modo análisis |
|  | TG 07: Activación de nodos | CL 006: Simulación |
|  |  | CL 007: Visualización de costos |
|  |  | CL 008: Guardado y despliegue |
|  |  | CL 009: Gestión de estados (menú/reinicio) |

## 2.6.1.1.	Sprint 1

### 2.6.1.1.1.	Objetivo del sprint

Desarrollar el entorno tridimensional de "Villa Conexa", implementar la movilidad del personaje y asegurar la correcta representación visual de los nodos (postes) para sentar las bases de la interacción.

### 2.6.1.1.2.	Planificación del sprint

Para lograr el objetivo del Sprint 1 se implementaron las funciones de movimiento con teclado y ratón, se diseñó el escenario base con los activos gráficos de los nodos, y se desarrolló el "Controlador de Boot" que gestiona la máquina de estados entre el menú principal y el gameplay activo. La tabla 2.13 presenta las historias de usuario realizadas en el Sprint 1.

Tabla 2.13 Sprint Backlog - Sprint 1

| ID | Historia / Mecánica | Descripción | Estimación (Horas) |
| --- | --- | --- | --- |
| CL 001 | Representación de grafos | Visualización de nodos en el entorno 3D | 16 |
| TG 02 | Movimiento WASD | Implementación de movimiento libre del jugador | 8 |
| TG 01 | Crear conexiones | Sistema de clic para conectar nodos | 12 |
| CL 004 | Construcción de grafos | Interacción general con nodos y aristas | 12 |
| Total |  |  | 48 |

### 2.6.1.1.3.	Revisión del sprint

La Tabla 2.14 Revisión de criterios de aceptación - Sprint 1 presenta la retrospectiva del sprint 1, donde se presentan las historias de usuario y los criterios de aceptación verificados.

Tabla 2.14 Revisión de criterios de aceptación - Sprint 1

| ID | Historia / Mecánica | Criterios de Aceptación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CL 001 | Representación de grafos | Los nodos se visualizan correctamente en el entorno 3D y son identificables por el jugador | Cumplido |
| TG 02 | Movimiento WASD | El jugador puede desplazarse libremente por el escenario utilizando las teclas WASD sin errores de control | Cumplido |
| TG 01 | Crear conexiones | Al hacer clic en un nodo y luego en otro, se genera una conexión visual entre ambos | Cumplido |
| CL 004 | Construcción de grafos | El jugador puede interactuar con múltiples nodos y construir una red básica sin fallos | Cumplido |

### 2.6.1.1.4.	Resultado del Sprint

A continuación, se puede visualizar el resultado del Sprint 1, donde se observa al personaje principal en el entorno de Villa Conexa con los nodos desplegados listos para la interacción. Ver